中新天津生态城招标公告

项目总编号：              津生招公字：2009010062

| 项目概况 |  | 招标单位 | 天津生态城市政景观有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标代理单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目名称 | 中新生态城惠风溪景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目地址 | 中新生态城起步区 |  |  |  |  | 资金来源 |  |  | 企业垫资代建，政府回购或补偿，资金已落实。 |  |  |
|  |  | 项目规模 | 标段 |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  | 栋号 |  |  |
|  |  |  | 绿化面积约20万平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目类型 | □住宅□公建□厂房□市政□场站□管线□道桥■绿化□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标类型 | □勘察 □设计 ■施工 □监理 □设备 □项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标范围 | 土建（包含河床开挖、整治）、土方、排盐、浇灌、种植、养护等工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿色建筑等级 |  |  |  |  |  |  | 承包方式 |  |  | 包工包料 |  |
| 投标须知 |  | 投标单位资质要求 | 绿化工程施工一级资质（不含试行) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程质量 | 合格 |  |  |  |  |  | 资格审查方式 |  |  |  | ■资格预审 □资格后审 |
|  |  | 是否允许联合体投标 |  |  |  | □是 ■否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划工期 | 计划总工期2009年10月20日至2010年9月30日，其中： 2009年10月20日至2009年12月30日完成土建、土方、排盐、浇灌等地下基础工程； 2010年6月30日之前完成春季植物种植工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报 名 |  | 报名时间 | 2009年9月15日至2009年9月21日（9：00--16：00） 公休日休息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报名地点 | 天津生态城市政景观有限公司 天津生态城汉北路7号增4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名条件 |  | （1）企业资质、资信 |  | 绿化工程施工一级资质(不含试行) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）项目负责人资质资格 |  | 中级以上园林相关专业技术职称，一级注册建造师执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）质量、业绩信誉 |  | ISO9000认证体系证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）其它证书、证明文件 |  | 营业执照（副本）、法人委托授权书、授权委托人身份证、进津备案通知书（外地企业）、中新生态城施工单位入区备案通知书、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 预审文件售价 |  | 200元/套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 任娜 |  |  | 联系电话 |  |  | 66328605 |  |  |  |
| 投诉接待 | 未参加报名及购买文件的单位不具有参加本工程投标的资格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投诉接待单位 |  |  | 中新天津生态城建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投诉接待地址 |  |  | 天津生态城汉北路7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投诉接待负责 |  |  | 孙毓培/王晓旭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投诉接待电话 |  |  | 022-66328052 022-66328853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公告公示网址 |  |  | http://www.tjconstruct.cn; http://www.eco-city.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发布日期 |  |  | 2009年9月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |